湖南省房屋建筑和市政基础设施项目

全过程工程咨询招标文件示范文本

湖南省住房和城乡建设厅

使用说明

一、《湖南省房屋建筑和市政基础设施项目全过程工程咨询招标文件示范文本》（以下简称《示范文本》）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《电子招标投标办法》等政策法规及我省实际情况编制。

二、《示范文本》适用于本省行政区域内，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位、依法应当公开招标的房屋建筑和市政基础设施工程全过程工程咨询招标项目，其他资金投资项目可参照使用。

三、《示范文本》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用。以空格标示和□标示的，由招标人根据法律法规规定，以及招标项目特点和实际需要填写和勾选。确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。《示范文本》中引用的文件发生了变化的，由招标人进行调整。

四、《示范文本》第三章“评标办法”规定为综合评估法。各评审因素的评审标准、分值等由招标人根据相关政策和招标项目具体情况要求自主确定。

五、第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

六、《示范文本》中“以上”、“以下”、“不少于”、“超过”、“不超过”除另有约定外均包含本数。

七、《示范文本》为2020年版，自印发之日起执行，使用单位或个人对《示范文本》的修改意见和建议，可向省住房城乡建设厅勘察设计处反映。

联系方式：0731—88950076，hnzjt0076@163.com。

目    录

第一章  招标公告	4

1.招标条件	4

2.项目概况与招标范围	4

3.资格要求	5

4.技术成果经济补偿	7

5.招标文件的获取	7

6.投标文件的递交	7

7.发布公告的媒介	7

8.行政监管部门及联系方式	7

9.其他	8

10.联系方式	9

第二章投标人须知	10

投标人须知前附表	10

1.总则	21

2.招标文件	24

3.投标文件	25

4.投标	29

5.开标	29

6.评标	30

7.合同授予	31

8.重新招标和不再招标	32

9.纪律和监督	32

10.需要补充的其他内容	35

第三章评标办法（综合评估法）	44

评标办法前附表	44

1.评标方法	50

2.评审标准	50

3.评标程序	51

第四章  合同条款及格式	65

第一部分 合同协议书	66

第二部分 通用合同条款	70

第三部分 专用合同条款	70

合同附件	81

第五章 委托人要求	89

第六章 投标文件格式	90

目录	91

一、投标函（总价报价方式）	92

（一）投标函（总价报价方式）	92

二、投标函附录	94

（二）投标函附录	94

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）	95

法定代表人身份证明	95

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）	96

授权委托书	96

四、联合体协议书（如有）	97

联合体协议书	97

五、投标保证	98

六、服务费用清单	99

服务费用清单	99

七、资格审查资料	100

（一）投标人基本情况表	100

（二）近年财务状况表	101

（三）类似工程业绩表	102

（四）近年发生的诉讼及仲裁情况	103

（五）拟委任的主要人员汇总表	104

（六）主要人员简历表	105

八、全过程工程咨询工作大纲（暗标使用）	106

九、设计方案（暗标使用）	107

十、拟分包项目情况表（如有）	108

十一、承诺书	109

十二、中标结果信息公示表	110

十三、其他材料	112

经开区举重运营中心勘察设计

（招标编号：LYJK-XE-2023-030）

招标文件

招标人（或招标代理机构）：浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司

（盖单位章）

日期：2023年09月04日

湖南省住房和城乡建设厅监制

第一章  招标公告

经开区举重运营中心勘察设计招标公告

1.招标条件

本招标项目经开区举重运营中心勘察设计已由浏阳经济技术开发区管理委员会以企业投资项目备案告知承诺信息表（备案编号：LJK2023136、LJK2023137）批准建设，项目业主为浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司，建设资金来自自筹，招标人为浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：经开区举重运营中心勘察设计

2.2项目地点：浏阳经开区

2.3项目概况：现状长郡中学东侧新建1座举重训练场馆，建筑面积约4000平方米，高度约19.9米；1栋建筑面积约4200平方米的教学楼，高度约19.6米；1栋建筑面积约4500平方米的宿舍楼、高度约17.8米。总投资约为7300万元。本项目估算总投资7300万元，根据浏经财评费字〔2023〕10号，设计计费额暂按5500万元。

2.4服务期限：甲方提供相关基础资料，勘察、设计单位现场踏勘后90天内完成勘察、方案设计、初步设计、概算和施工图设计。

2.5招标范围：本项目全过程工程咨询服务，包括:

☑ 勘察服务：完成满足符合项目技术要求的所有地勘工作（包括但不限于初勘、详勘、施工勘察等），提交经审查合格的勘察报告及相关后续服务工作。

☑ 设计服务： ☑ 方案设计 ☑ 初步设计 ☑ 施工图设计 ☑ 概算编制（其他）；

□监理服务：/

□造价咨询服务：□编制设计概算□编制工程量清单及招标控制价□施工全过程造价控制□结算审核□ / （其他）

□工程项目管理服务：/

□招标代理服务：/

□工程专项咨询：/

□项目融资咨询：/

□信息技术咨询：/

□风险管理咨询：/

□项目后评价咨询：/

□建筑节能与绿色建筑咨询：/

□工程保险咨询：/

□工程检测服务：/

□运营维护管理咨询：/

□其他服务：/

2.6本服务合同禁止转包，中标人☑应全面独立完成服务合同□可分包服务内容。

3.资格要求

3.1投标人须为在中华人民共和国境内合法注册、具备独立法人资格的事业或企业单位，事业单位法人执照或企业单位营业执照处于有效期。

3.2投标人须满足以下要求：

3.2.1资质要求：

（1）勘察资质：具备住房城乡建设主管部门颁发的工程勘察综合资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））丙级及以上资质，资质证书处于有效期；

（2）设计资质：具备住房城乡建设主管部门颁发的工程设计综合资质或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）丙级及以上资质，资质证书处于有效期；

注：资质类型根据招标范围从勘察、设计等资质中选取一个或多个资质进行设置,但不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。

3.2.2财务要求：

□不提供。

☑ 提供: 近1年（2022年度）经第三方审计后无亏损的财务审计报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表）或成立至今（成立不足1年的单位提供银行资信证明）无亏损。

注：财务要求时间一般限定在1~3年。

3.2.3信誉要求：/。

3.2.4类似工程业绩要求:

□不提供。

☑ 提供:自招标公告发布之日起倒算1800天，即5年内不少于1个（1至3个）类似工程业绩。

类似工程业绩是指: 独立投标人或联合体牵头单位从招标公告发布之日起倒算1800天内至少承担过1个单项合同工程总投资不少于1650万元的建筑工程咨询业绩（须包含勘察、设计工作）。

并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

注：类似工程业绩证明材料要求：招标项目须同时提供中标通知书、合同协议书，非招标项目提供合同协议书。业绩时间以合同协议书中建设单位签字时间为准。需提供证明材料复印件或扫描件并加盖投标单位公章。

3.2.5项目负责人要求：具有建筑工程相关专业高级及以上职称，并同时具有二级及以上注册建筑师或二级及以上注册结构工程师执业资格证书，必须为独立投标人或联合体牵头人在职员工；且从招标公告发布之日起倒算1800天内以项目负责人身份至少承担过1个单项合同工程总投资不少于1650万元的建筑工程咨询业绩（须包含勘察、设计工作）；

咨询业绩证明材料：招标项目须同时提供中标通知书、合同协议书，非招标项目提供合同协议书。业绩时间以合同协议书中建设单位签字时间为准。需提供证明材料复印件或扫描件并加盖投标单位公章。

3.2.6其他主要人员要求：

拟任勘察负责人具有：（由承担勘察任务的单位委派）注册土木工程师（岩土）证书，证书须在有效期内，注册单位名称应与投标单位必须一致；

拟任设计负责人具有：（由承担设计任务的单位委派）二级及以上注册建筑师，证书须在有效期内，注册单位名称应与投标单位必须一致；

注：拟任项目负责人、勘察负责人、设计负责人均不得为同一人；不接受投标人的法定代表人和总经理作为本项目项目负责人、其他主要人员。

3.2.7其他要求：/。

3.3本次招标接受（接受或不接受）联合体投标。以联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体成员应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，依法向招标人承担连带责任。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（3）联合体成员签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。

（4）以联合体形式投标的，应当以联合体牵头单位名义提交投标保证金，对联合体各成员均具有约束力。

（5）联合体各成员法定代表人应当出具授权委托书，授权同一人作为代理人办理投标事宜，授权书由联合体各成员法定代表人签字或盖法定代表人章并加盖企业公章。

（6）只接受设计单位作为联合体牵头人，联合体成员家数不得超过2家。

4.技术成果经济补偿

本次招标对满足招标文件要求的未中标人投标文件中的技术成果经济补偿方式及标准：不予以补偿。

5.招标文件的获取

5.1有投标意愿者请于2023年 9 月 4 日至2023年 9 月 15 日登录《招采猫电子交易平台》（http://www.bidcat.cn/）下载招标文件（格式为PCGZ）、图纸。通过网络下载，其招标文件、图纸与备案的书面招标文件、图纸具有同等法律效力。

5.2投标人须先登录《招采猫电子交易平台》（http://www.bidcat.cn/）按相关操作说明办理CA数字证书，填报企业基本信息完成注册后下载招标文件等相关资料；

5.3答疑文件、招标文件修改澄清文件将在浏阳经济技术开发区官方网站-政务公开-工程招标（http://letz.changsha.gov.cn/）、《招采猫电子交易平台》（http://www.bidcat.cn/）网上发布，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责；

5.4投标人可在浏阳经济技术开发区官方网站-政务公开-工程招标（http://letz.changsha.gov.cn/）、《招采猫电子交易平台》（http://www.bidcat.cn/）上查看文件及其相关资料。

6.投标文件的递交

6.1电子投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023-09-15  09:30，超过截止时间或者不按招标文件的要求提供保证金的投标文件将被拒绝。

6.2投标文件递交网址：《招采猫电子交易平台》（https://www.bidcat.cn/），开标地址：（https://www.bidcat.cn/），本项目采用不见面网上开标。

开标前两个小时内登录开标大厅进行签到。如未签到则不能进入开标环节。

开标时间到后在开标大厅进行解密。电子投标文件解密时限：30分钟。投标人未在规定时长内完成开标解密的，其投标无效。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在浏阳经济技术开发区官方网站-政务公开-工程招标(http://letz.changsha.gov.cn/)、《招采猫电子交易平台》(http://www.bidcat.cn/)（发布公告的媒介名称）上发布。

8.行政监管部门及联系方式

本次招标活动接受浏阳经开区管委会招标投标中心（行政监管部门）的监督，联系方式为0731-83280520。

9.其他

9.1省外入湘企业应在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记。

9.2本次招标项目采用电子化招投标，投标人在投标前可在《招采猫电子交易平台》进行注册账号（https://www.bidcat.cn/），注册成功后登录账号进行相关平台操作（登录平台后可进入“工具下载-编制工具下载”下载相关工具）。

9.3《招采猫电子交易平台》根据《关于进一步规范电子招标投标系统建设运营的通知》的要求以及所提供的平台服务向投标人收取平台使用服务费。投标人成功缴纳平台服务费后，即可使用平台进行投标等相关业务操作。

9.4招采猫提供CA和云签章两种方式进行文件盖章和加密，投标人可自行选择其中一种方式，不可两种方式同时使用。（详情可通过招采猫企业微信咨询）

9.4.1投标文件制作（CA签章）：登录平台，在工具下载-编制工具下载中下载“招采猫CA驱动”、“招采猫签章软件”、“招采猫电子投标文件制作工具（通用版）”，安装后使用工具编制投标文件。投标文件需用招采猫电子交易平台的数字证书进行加密、电子签章，再上传到平台，开标前登录平台用数字证书进行签到，开标时间到达后用数字证书对投标文件进行解密。

投标文件制作（云签章）：登录平台，在工具下载-编制工具下载“招采猫签章软件”、“招采猫电子投标文件制作工具（通用版）”，安装后使用工具编制投标文件。投标文件需用云签章进行电子签章，用微信扫码加密，再上传到平台，开标前登录平台用绑定过账号的微信扫码进行签到，开标时间到达后用之前加密过投标文件的微信账号对投标文件进行解密。（微信加密时投标人需要输入六位数的数字密码，请加密时记住密码，以便解密）

9.4.2 CA签章：本次投标需办理招采猫电子交易平台的数字证书及电子签章，本次投标需要的电子签章有(选择办理）：公章、法人签名，请投标人准备好电子签章制作资料进行相关平台业务办理，并根据提示下载投标文件制作工具、数字证书驱动程序及电子签章软件。

云签章：本次投标需办理招采猫电子交易平台的云签章，本次投标需要的电子签章有(选择办理）：公章、法人签名，请投标人准备好云签章制作资料进行相关平台业务办理。

投标人操作指南：https://www.cetbs.com/static/document/J/toubiaoren.html

投标人操作视频：https://www.iqiyi.com/playlist6866238844256302.html

9.5《招采猫电子交易平台》联系方式：

联系电话：0731-89706069

企业微信：

10.联系方式

招标人：浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司

地址：浏阳经济技术开发区康平路109号

联系人：张女士

电话：0731-82728090

招标代理机构：湖南云舟项目管理有限公司

地址：长沙市雨花区人民东路58号铭诚摩根（新三诚大厦）9楼909室

联系人：万先生、罗先生

电   话：0731-81810982  15111178169

2023年  9月4日

第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 地址：浏阳经济技术开发区康平路109号 联系人：张女士 电话：0731-82728090 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：湖南云舟项目管理有限公司 地址：长沙市雨花区人民东路58号铭诚摩根（新三诚大厦）9楼909室 项目负责人：万先生、罗先生 电话：0731-81810982 15111178169 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 经开区举重运营中心勘察设计 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 浏阳经开区 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 现状长郡中学东侧新建1座举重训练场馆，建筑面积约4000平方米，高度约19.9米；1栋建筑面积约4200平方米的教学楼，高度约19.6米；1栋建筑面积约4500平方米的宿舍楼，高度约17.8米。工程总投资约为7300万元，根据浏经财评费字〔2023〕10号，设计计费额暂按5500万元。 |
| 1.1.7 | 投资估算 | 工程总投资约为7300万元，根据浏经财评费字〔2023〕10号，设计计费额暂按5500万元。 |
| 1.1.8 | 计划开工日期和建设周期 | 以实际开工日期和建设周期为准。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 单位自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目全过程工程咨询服务，包括: ☑ 勘察服务：完成满足符合项目技术要求的所有地勘工作（包括但不限于初勘、详勘、施工勘察等），提交经审查合格的勘察报告及相关后续服务工作。 ☑ 设计服务： ☑ 方案设计 ☑ 初步设计 ☑ 施工图设计 ☑ 概算编制（其他）； □监理服务：/ □造价咨询服务：□编制设计概算□编制工程量清单及招标控制价□施工全过程造价控制□结算审核□ / （其他）。 □工程项目管理服务：/ □招标代理服务：/ □工程专项咨询：/ □项目融资咨询：/ □信息技术咨询：/ □风险管理咨询：/ □项目后评价咨询：/ □建筑节能与绿色建筑咨询：/ □工程保险咨询：/ □工程检测服务：/ □运营维护管理咨询：/ □其他服务：/ |
| 1.3.2 | 服务期限 | 甲方提供相关基础资料，勘察、设计单位现场踏勘后90天内完成勘察、方案设计、初步设计、概算和施工图设计。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 达到国家现行质量验收合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | - 资质要求： ①勘察资质：具备住房城乡建设主管部门颁发的工程勘察综合资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））丙级及以上资质，资质证书处于有效期； ②设计资质：具备住房城乡建设主管部门颁发的工程设计综合资质或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）丙级及以上资质，资质证书处于有效期； 注：资质类型根据招标范围从勘察、设计等资质中选取一个或多个资质进行设置,但不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。 （2）财务要求： □不提供。 ☑ 提供:近1年（2022年度）经第三方审计后无亏损的财务审计报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表）或成立至今（成立不足1年的单位提供银行资信证明）无亏损。 注：财务要求时间一般限定在1~3年。 （3）信誉要求：/。 （4）类似工程业绩要求: □不提供。 ☑ 提供:自招标公告发布之日起倒算1800天，即5年内不少于1个（1至3个）类似工程业绩。 类似工程业绩是指:独立投标人或联合体牵头单位从招标公告发布之日起倒算1800天内至少承担过1个单项合同工程总投资不少于1650万元的建筑工程咨询业绩（须包含勘察、设计工作）。 并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。 注：类似工程业绩证明材料要求：招标项目须同时提供中标通知书、合同协议书，非招标项目提供合同协议书。业绩时间以合同协议书中建设单位签字时间为准。需提供证明材料复印件或扫描件并加盖投标单位公章。 □联合体牵头单位：/。 □勘察单位：/。 □设计单位：/。 □造价单位：/。 □监理单位：/。 □其他：/。 （5）项目负责人要求：具有建筑工程相关专业高级及以上职称，并同时具有二级及以上注册建筑师或二级及以上注册结构工程师执业资格证书，必须为独立投标人或联合体牵头人在职员工；且从招标公告发布之日起倒算1800天内以项目负责人身份至少承担过1个单项合同工程总投资不少于1650万元的建筑工程咨询业绩（须包含勘察、设计工作）； 咨询业绩证明材料：招标项目须同时提供中标通知书、合同协议书，非招标项目提供合同协议书。业绩时间以合同协议书中建设单位签字时间为准。需提供证明材料复印件或扫描件并加盖投标单位公章。 （6）其他主要人员要求： 拟任勘察负责人具有：（由承担勘察任务的单位委派）注册土木工程师（岩土）证书，证书须在有效期内，注册单位名称应与投标单位必须一致； 拟任设计负责人具有：（由承担设计任务的单位委派）二级及以上注册建筑师，证书须在有效期内，注册单位名称应与投标单位必须一致； 注：拟任项目负责人、勘察负责人、设计负责人均不得为同一人；不接受投标人的法定代表人和总经理作为本项目项目负责人、其他主要人员。 （7）其他要求：/。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑接受，应满足下列要求： （1）联合体成员应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，依法向招标人承担连带责任。 （2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 （3）联合体成员签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。 （4）以联合体形式投标的，应当以联合体牵头单位名义提交投标保证金，对联合体各成员均具有约束力。 （5）联合体各成员法定代表人应当出具授权委托书，授权同一人作为代理人办理投标事宜，授权书由联合体各成员法定代表人签字或盖法定代表人章并加盖企业公章。 （6）只接受设计单位作为联合体牵头人，联合体成员家数不得超过2家。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 踏勘 | ☑不组织 □组织，踏勘时间：。 踏勘地点：/。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间：。 召开地点：/。 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前出问题的截止时间和形式 | 时间：/ 形式：/。 |
| 1.10.3 | 招标人澄清的形式 | 招标文件的澄清将于投标截止时间5天前在浏阳经济技术开发区官方网站-政务公开-工程招标(http://letz.changsha.gov.cn/)、《招采猫电子交易平台》(http://www.bidcat.cn/)上发布，但不指明澄清问题的来源，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足5天，招标人认为有必要时，相应延长投标截止时间。 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/。 对分包人的资质要求：/ |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 满足形式、资格、响应性评审要求 |
| 1.12.3 | 偏离 | ☑不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：/。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标过程中发出的澄清（答疑）纪要、有关修改、补充通知等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间和形式 | 截止时间：2023-09-07 17：00 形式：网络方式，提交至《招采猫电子交易平台》（http://www.bidcat.cn/） |
| 2.2.2 | 招标文件澄清的发布形式 | 在浏阳经济技术开发区官方网站-政务公开-工程招标(http://letz.changsha.gov.cn/)、《招采猫电子交易平台》(http://www.bidcat.cn/)上发布，但不指明澄清问题的来源，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改的发布形式 | 在投标截止时间5天前，招标人可以对招标文件进行修改补充，补充通知将在浏阳经济技术开发区官方网站-政务公开-工程招标(http://letz.changsha.gov.cn/)、《招采猫电子交易平台》(http://www.bidcat.cn/)上予以发布，补充通知作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。 投标单位自行下载和阅读招标文件修改文件，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 补遗、澄清、修改通知书（如有） |
| 3.2.1 | 报价方式 | ☑总价报价方式 □折扣率报价方式 注：折扣率=1-优惠率 |
| 3.2.2 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税法 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价：99.68万元。 其中：（1）勘察费：进尺深度约为960米（建设面积约为11079平方米，钻孔间距暂按21米，钻孔平均深度暂按15米，钻孔数量暂定为40个孔）。根据市场行情，钻孔勘察费单价按照1200元/孔进行计算，40×1200/10000=4.8万元。（2）方案设计、初步设计、施工图设计服务：项目工程费用约为5500万，参照计价格〔2002〕10号《工程勘察设计收费标准》（专业调整系数为1.0、工程复杂调整系数为1.0、附加调整系数1.0），方案设计、初步设计、施工图设计按6折计取。另因本项目已进行概念规划设计，扣减概念规划设计费12.03万元。即163.9+(249.6-163.9)/(8000-5000)×(5500-5000)=178.18万元，方案设计、初步设计和施工图设计费为：178.18×1.0（专业调整系数）×1.0（工程复杂调整系数）×1.0（附加调整系数)×1.0（方案设计、初步设计和施工图设计占比）×0.6(折扣率)-12.03（概念规划设计费）=94.88万元。 |
| 3.2.6 | 投标报价的其他要求 | 报价说明：（1）本项目勘察费、方案设计、初步设计和施工图设计服务费分开报价，勘察费以单价包干形式进行报价，方案设计、初步设计和施工图设计服务费以折扣率报价。投标报价单价和总价均不能超过招标控制上限价。（2）最终的勘察费、设计费要求按实结算。（3）本项目投标报价保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 3.4.1 | 投标担保 | ☑要求提交 投标保证的形式（投标人选择）： □形式一：银行保函或保险保单或担保保函（从基本户缴纳） 担保金额：/。 递交方式：/。 ☑形式二：信用承诺 具体方式：采用投标承诺方式，具体承诺内容详见本项目招标文件第六章投标文件格式六：信用承诺 □ 不要求提交 |
| 3.4.2 | 其他不予退还投标担保的情形 | 投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的；（3）投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的；（4）法律法规规定不予退还的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 □有，具体要求：/。 |
| 3.5.5 | 近年发生诉讼及仲裁情况的时间要求 | ☑不提供。 □提供:近/年或成立至今（成立不足/年的） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求 | 要求为原件的复印件、扫描件或影印件并加盖电子公 章。 |
| 3.7.5 | 纸质投标文件 | 是否要求递交纸质版投标文件： ☑要求 提交形式：中标后提供一正三副纸质版投标文件，投标文件须胶装（U盘装电子文档一份，电子文档须与正本盖章文件保持一致）。 提交要求：/ □不要求 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 使用招采猫投标文件制作工具加密 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 如有提交投标文件光盘备用，封套上应注明如下信息： 招标人名称：/ 招标人地址： （项目名称） （服务名称）招标项目投标文件 招标项目编号： 在年月日时前不得开启。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2023-09-15 09:30:00 |
| 5.1 | 开标时间和方式 | 开标时间：同投标截止时间。 开标方式：在《招采猫电子交易平台》（http://www.bidcat.cn/）举行，所有投标人应准时在线参加开标。同时在浏阳经开区康宁路紫星广场政务中心（管委会对面）三楼305开标室设立开标会场。 |
| 5.2 | 投标文件解密 | 投标人使用生成投标文件的CA数字证书解密。 从投标截止时间起30分钟内完成，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表0人，专家5人。 |
| 6.3.1 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的要求 | 候选人人数：3 中标候选人是否排序： ☑排序 □不排序 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介和期限 | 公示媒介：在浏阳经济技术开发区官方网站-政务公开-工程招标(http://letz.changsha.gov.cn/)、《招采猫电子交易平台》(http://www.bidcat.cn/)上发布。 公示期限：3个工作日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是。 ☑否。 |
| 7.6 | 技术成果经济补偿方式和标准 | 不给予补偿。 |
| 7.7.1 | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约担保； ☑不要求 □要求 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | ☑投标人须在投标文件中提供关于廉政建设和作风建设承诺书原件或复印件（格式附后）。推荐格式： 廉政建设和作风建设承诺书 致：（招标人）： 为贯彻中央、省、市关于廉政建设和作风建设的有关规定和要求，坚决贯彻落实《长沙市构建“亲”“清”政商关系的若干意见》，我单位特作如下廉政承诺：与业主方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并承诺遵守以下但不限于以下作风建设规定：1、不以任何理由向业主方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人赠送礼金、有价证券、支付凭证、电子货币、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。2、不以任何理由为业主方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人报销和代为报销应由其个人支付的费用。 3、不以任何理由为业主方工作人员装修住房、婚丧嫁娶事宜或为其家人的工作安排等提供资助。 4、不以任何理由邀请业主方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人参加宴请、国内旅游、健身、娱乐以及出国（境）旅游等活动。5、不以任何理由为业主方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人参与工程项目有关设备、材料、工程分包、劳务等经济活动提供便利。6、主动监督业主方工作人员的履职行为，对不正确执行公务及“索拿卡要”等违规行为及时向有关部门举报和反映。 公司党组织负责人签名： 或公司法定代表人签名： 公司党组织盖章公司 行政公章（没有成立党组织的企业提供） 年月日 年月日； |  |
| 10.2 | 根据《关于印发<湖南省工程建设项目远程异地评标暂行管理办法>（2021修订版）的通知》（湘发改公管规[2021]648号文件）规定，本项目□采用☑不采用远程异地评标。 |  |
| 10.3 | 投标人应如实填写《投标信息表》，招标人将按湘建监督〔2017〕238号文件对中标候选人的业绩、奖项、项目负责人、专业负责人、投标担保、得分情况等内容进行公示，接受社会监督。 |  |
| 10.4 | 省外☑勘察、☑设计、□监理、□造价咨询、□入湘建筑业企业在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记（在第六章投标文件格式“十四、其他资料”提供查询网页截图，若以联合体形式投标的，则联合体各成员分别提供。）。 |  |
| 10.5 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明;如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用条件条款约定的合同文件优先顺序解释;除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释;同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准;同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.6 | 1.工程交易服务费和招标代理服务费：本项目招标代理费约定由招标人支付。招标代理服务费根据招标人与代理人签订的委托代理合同收取。2.签字、盖章要求:投标人应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。3.监督: 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受浏阳经开区管委会招标投标中心依法实施的监督。 |  |

1.总则

### 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对工程全过程工程咨询进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.6建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7投资估算：见投标人须知前附表。

1.1.8计划开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

### 1.2资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目总负责人要求：见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效；

（4）联合体牵头人应负责本次招标范围内的全过程工程咨询服务统筹协调工作。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）被住房城乡建设主管部门取消参加本地区依法必须招标项目投标资格的；

（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（14）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（15）法律、法规规定的其他情形。

### 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7语言文字

招标投标文件中使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式公布。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工程咨询服务工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工程咨询服务工作外，其他工作不得分包。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.12响应和偏离

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2投标人应根据招标文件的要求提供全过程工程咨询工作大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

## 2.招标文件

### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的截止时间内以规定形式提出，要求招标人予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的形式发布，但不指明澄清问题的来源。该澄清内容作为招标文件的组成部分。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足5日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3招标文件澄清内容由投标人在投标人须知前附表规定的媒介上自行查阅。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3招标文件的修改

2.3.1招标人可以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。该修改内容作为招标文件的组成部分。修改通知发布的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足5日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2招标文件修改内容由投标人在投标人须知前附表规定的媒介上自行查阅。招标人或招代理机构不另行通知。

### 2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3.投标文件

### 3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标担保；

（5）服务费用清单；

（6）资格审查资料；

（7）全过程工程咨询工作大纲；

（8）设计方案；

（9）拟分包项目情况表；

（10）投标人关于不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的承诺书；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表规定不允许分包的，投标文件不包括本章第3.1.1（9）目所指的拟分包项目情况表。

3.1.4投标人须知前附表未要求提交投标担保的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标担保。

3.1.5除招标文件中明确可分包服务内容外，全过程工程咨询工作大纲中应包含本次招标范围内各项工程咨询的专业细纲。

### 3.2投标报价

3.2.1本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写服务费用清单。

3.2.2投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，结合市场情况进行投标报价。

3.2.5投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“服务费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.6投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，且不得要求或被允许撤销或修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，投标人有权收回其投标担保。

### 3.4投标担保

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标担保格式递交投标担保，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标担保。

3.4.4有下列情形之一的，投标担保将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件要求提交履约担保；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标担保的情形。

### 3.5资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“类似工程业绩表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的工程咨询合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章各项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价、但同时提供两个或两个以上全过程工程咨询工作大纲的，视为提供备选方案。

### 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人登录“招采猫电子交易平台”下载“投标文件制作工具”制作生成。

（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照目录提示导入相关内容。

（3）投标文件证明资料应当提供原件的副本（复印件、扫描件或影印件）。

（4）第六章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（5）投标文件制作完成后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

（6）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.7.4因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

3.7.5纸质投标文件要求见投标人须知前附表。

## 4.投标

### 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照投标人须知前附表的要求加密投标文件。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，系统将予以拒收。

### 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标担保。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条进行编制、加密和递交，并标明“修改”字样。

## 5.开标

### 5.1开标时间和方式

开标时间和方式见投标人须知前附表。

### 5.2开标程序

采用电子招标方式的，开标程序按交易平台的规定要求执行。

（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（2）宣布开标人、监标人等有关人员；

（3）公布投标担保情况；

（4）投标人投标文件解密，解密要求见投标人须知前附表；；

（5）招标人批量导入投标文件；

（6）公布所有投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容，系统检查文件制作机器码及投标文件递交时间；

（7）投标人确认开标结果；

（8）招标人代表确认开标结果；

（9）生成开标记录表，开标结束。

### 5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场或交易平台在线提出，招标人或招标代理机构当场作出答复，并制作记录。

### 5.4开标其他情况

（1）因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（2）解密投标文件的投标人少于3个的，不得开标，招标人将重新招标。

（3）由于停电、网络故障等因素导致无法正常开评标的，由行政监管部门同意后延期开标。

## 6.评标

### 6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监管部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系的。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的要求见投标人须知前附表。

## 7.合同授予

### 7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3个工作日。

### 7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

### 7.7履约担保

7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由联合体牵头人提交。

7.7.2中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.8签订合同

7.8.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8.重新招标和不再招标

### 8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.纪律和监督

### 9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

### 9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他单位；

（2）投标人从其他单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在本项目的项目负责人、技术负责人等主要负责人员不是本单位人员。投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；

（2）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。

9.2.4有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.2.5有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.2.6有下列情形的，其投标应被否决，行政监管部门将进一步核查是否存在串通投标：

不同投标人的投标文件由同一台电脑编制（制作及上传投标文件的电脑MAC码一致等情形）。

### 9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5投诉

9.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内依法向有关行政监管部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 附件1：招标文件修改通知

招标文件修改通知

（编号：）

经研究，对__________（项目名称）全过程工程咨询招标文件，作如下修改：

1.原条款第________条为：

现修改为。

2.

……

招标人（或招标代理机构）：________（盖单位章）

________年________月________日

### 附件2：开标记录表

开标记录表

开标时间：___年___月___日___时___分

| 序号 | 投标人 | 加密情况 | 投标担保 | 投标报价（万元） | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：___记录人：___监标人：___

_____年___月___日

### 附件3：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：）

___（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于____年____月____日____时前通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。

评标委员会：______（签字或盖章）

____年___月___日

### 附件4：问题的澄清

问题的澄清

（编号：）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：1.

2.

.....

）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：______（盖单位章）法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

____年___月___日

### 附件5：中标候选人公示

__________（项目名称）全过程工程咨询中标候选人公示

根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定，__________（项目名称）全过程工程咨询评标

工作已经结束，评标委员会推荐了以下___名中标候选人，现将相关信息予以公示。

中标候选人信息

| 中标候选人 | …… | …… | …… | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标候选人名称 |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |  |
| 项目负责人姓名及证书编号 |  |  |  |  |
| 评标得分 |  |  |  |  |

被否决投标情况：

被否决投标单位名称、被否决理由：

公示期___天。公示期间，投标人和其他利害关系人如有异议，应按照《工程建设项目投标活动投诉处理办法》、《湖南省招标投标活动投诉处理办法》提出质疑或投诉。

招标人：（名称、地址、联系人及联系方式）

招标代理：（名称、地址、联系人及联系方式）

监管部门：（名称、地址、联系方式）

时间：

### 附件6：中标通知书

中标通知书

___（中标人名称）：

贵单位于___（投标日期）所递交的___（项目名称）全过程工程咨询招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程概况：

中标范围：

中标价格：

项目负责人及证书号：

请贵单位在接到本通知书后的___日内到___（指定地点）与我方签订合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖单位章）法定代表人（单位负责人：）（签字）

年月日

### 附件7：中标结果通知书

中标结果通知书

______（未中标人名称）：

我方已接受______（中标人名称）于______（投标日期）所递交的______（项目名称）全过程工程咨询招标的投标文件，确定______（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：（盖单位章）______

______年______月______日

### 附件8：否决投标的情形

本附件所集中列示的否决投标情形，是“评标办法”的组成部分，是对“投标人须知”和评标办法规定的否决投标情形的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本附件所集中列示的为准。

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标应当予以否决：

1.1有本章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

1.2投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

1.3资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其澄清、说明、补正无法证明其为合格投标人的；

1.4在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的；

1.5评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

1.6投标报价有错误的，评标委员会按评标办法的有关规定对投标报价进行修正，并要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

1.7投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格；

1.8未按招标文件要求提供关于廉政建设和作风建设承诺书原件或复印件的；

☑1.9省外入湘建筑业企业未按照“投标人须知前附表”规定在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记的。

/

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款 号 | 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定标方法 |  | ☑ 中标候选人有排序时 |  | 按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人并标明排序，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： ☑ 投标报价低的投标人优先 □技术部分得分较高的投标人优先 □其他方式： |  |  |
|  |  |  | □中标候选人无排序时 |  | 定标办法：/ |  |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致；省外企业名称与在“湖南省住房和城乡建设网”登记的一致 |  |  |
|  |  |  | 投标签字盖章 |  | 投标人应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 |  |  |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合第六章“投标文件格式”的规定。 |  |  |
|  |  |  | 联合体投标人 |  | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。 |  |  |
|  |  |  | 备选投标方案 |  | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案。 |  |  |
|  |  |  | 以上评审有一条不通过，则视为形式评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照 |  |  |
|  |  |  | 资质要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |
|  |  |  | 财务要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |
|  |  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |
|  |  |  | 类似工程业绩要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |
|  |  |  | 项目负责人 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |
|  |  |  | 其他主要人员 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |
|  |  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |
|  |  |  | 联合体 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |  |  |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 |  | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |  |  |
|  |  |  | 以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 响应 性评 审标 准 |  | 投标报价 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |  |  |
|  |  |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |  |
|  |  |  | 服务期限 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |  |
|  |  |  | 质量标准 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |  |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |  |
|  |  |  | 投标担保 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |  |  |
|  |  |  | 权利义务 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |  |  |
|  |  |  | 以上评审有一条不通过，则视为响应性评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |  |  |  |  |
| 条款 号 | 条款内容 |  | 编列内容 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 分值构成（总 分 100 分） |  | ☑ 资信业绩部分：16分（分值：10-20 分） ☑ 服务团队部分：14分（分值：10-20 分） ☑ 全过程工程咨询工作大纲：30分（分值：30-40 分） ☑ 设计方案：20分（分值：20-35 分） ☑ 投标报价：20分（分值：10-20 分） □其他评分因素：0分（分值：0-6 分） |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 |  | 详见评标办法。 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 |  | 详见评标办法。 |  |  |  |  |
| 评分因素与分值 |  |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| 评分因素 |  | 分值 |  | 评分因素 |  | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 资信业绩 | 16 |  | 类似工程业绩 |  | 4.5 | 独立投标人或以联合体牵头人身份： 承担过单项合同工程总投资不少于2750万元的建筑工程咨询业绩（须包含勘察、设计工作），每个计1.5分，最多计3个，此项最多计4.5分。 1、提供的咨询业绩中若为联合体共同实施的只有作为联合体牵头人的业绩可加分。2、证明材料招标项目需同时提供中标通知书、合同协议书复印件或扫描件并加盖投标单位公章，非招标项目提供合同协议书复印件或扫描件并加盖投标单位公章，否则不计分。3、时间为近五年（从招标公告发布之日起倒算1800天内），以合同协议书中建设单位签字时间为准。 |
|  |  |  |  | 荣誉奖项 |  | 10.5 | 1、全过程咨询奖： 独立投标人或联合体牵头方承接的建筑工程类项目获得湖南省勘察设计协会颁发的建筑工程类优秀全过程工程咨询奖的每个计1.5分，本项最多计3分。 2、设计类奖项： 独立投标人或联合体牵头方所承接的建筑工程类项目获得省级及以上勘察设计协会颁发的优秀建筑工程设计奖的每个计1.5分，本项最多计4.5分。 3、勘察类奖项： 独立投标人或联合体勘察方所承接的建筑工程类项目获得省级及以上勘察设计协会颁发的优秀工程勘察奖项的每个计1.5分，本项最多计3分。 注：①奖项有效期自投标截止之日起倒算1080天，时间以获奖证书或表彰文件载明的时间为准。②同一项目的同类奖项获奖加分，按最高奖项（级）加分，不重复计分；获奖证书或表彰文件须载明投标人信息，否则不予认可。③证明材料提供获奖证书或表彰文件复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。 |
|  |  |  |  | 企业信用 |  | 1 | 独立投标人或联合体牵头人近3年（自投标截止之日起倒算1080天）获得省级及以上单位评定的企业信用评价为AAA级（含“+”“-”）等级的（在有效期内），计1分，其余不计分。 注：1、近三年：从投标截止之日起倒算1080天内有效；2、时间以证明材料载明的日期为准，投标文件中提供证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供不计分；3、如投标人或联合体成员单位存在不良行为记录（在公布期限内）或列入国家、省、市级工程招投标失信黑名单的，此项不计分。 |
|  |  | 注：（1）类似工程业绩设置应与招标项目工程类别相符,类似业绩为：单项合同工程总投资不少于2750万元的建筑工程咨询业绩（须包含勘察、设计工作）。咨询业绩证明材料为：招标项目须同时提供中标通知书、合同协议书，非招标项目提供合同协议书。以合同协议书中建设单位签字时间为准，提供的咨询业绩中若为联合体共同实施的只有作为联合体牵头人的业绩可加分。类似工程业绩有效的时限为：从招标公告发布之日起倒算1800天内。须提供证明材料复印件或扫描件并加盖投标单位公章。 （2）企业业绩的证明材料均无法体现出所要求的建设规模或技术指标的，则投标人还需提供建设单位盖章确认的其建设规模或技术指标或业绩时间的证明材料，将此证明材料复印件或扫描件放入投标文件中。 （3）投标人所提供业绩须符合企业的资质等级，超越资质等级取得的业绩以及在取得相应资质等级时间以前越级承担（含不具备资质非法承担）的业绩均为无效业绩。 （4）全过程工程咨询类奖项设置应考虑湖南省优秀工程勘察设计奖中优秀全过程工程咨询奖等。 勘察设计类奖项设置应考虑国家级、省级等各级优秀工程勘察设计奖等。 造价类奖项设置应考虑国家级，省级造价咨询行业诚信服务精神文明示范企业评比，省级造价咨询成果文件质量检查情况，省级信用评价情况等。 监理类奖项设置应考虑鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑奖、中国建筑工程装饰奖、中国安装之星、中国钢结构金奖；湖南省优质工程、湖南省建设工程芙蓉奖等。 招投标代理类奖项设置应考虑省级招标代理机构先进单位等。 以上各奖项类型应与招标项目工程类别一致，否则不计分。投标人应提供表彰决定文件、获奖证书或其他证明材料。同一工程的同类奖项获奖加分，按最高奖项（级）加分，不重复计分。 （5）企业信用设置应综合考虑不良行为记录、信用评价、是否列入国家、省、市级工程招标投标失信黑名单等因素。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4（2） | 服务团队评分标准 | 14 |  | 项目负责人资格 |  | 2 | 满足基本资格条件要求外，具备二级及以上注册建筑师或二级及以上注册结构工程师或注册土木工程师（岩土）或注册规划师证书的，每个计2分，此项最多计2分。 注：须提供证明资料复印件或扫描件并加盖投标单位公章，注册单位名称应和投标单位名称一致。注册证书已作为资格条件的不进行“项目负责人资格”证书加分。 |
|  |  |  |  | 项目负责人业绩 |  | 4 | 以项目负责人身份近5年（从招标公告发布之日起倒算1800天）内承担过单项合同工程总投资不少于2750万元的建筑工程咨询业绩（须包含勘察、设计工作），每个计2分，此项最多计4分。 |
|  |  |  |  | 设计负责人资格 |  | 2 | 满足基本资格条件要求外，具有建筑工程相关专业中级及以上职称的，每个计2分，此项最多计2分。 注：须提供证明资料复印件或扫描件并加盖投标单位公章，注册单位名称应和投标单位名称一致。 |
|  |  |  |  | 设计负责人业绩 |  | 2 | 设计负责人近5年（从招标公告发布之日起倒算1800天）内以设计负责人身份承担过单项合同工程总投资不少于2750万元的建筑工程设计业绩，每个计2分，此项最多计2分。 |
|  |  |  |  | 勘察负责人资格 |  | 2 | 满足基本资格条件要求外，具有岩土工程（或地质）相关专业中级及以上职称的，每个计2分，此项最多计2分。 注：须提供证明资料复印件或扫描件并加盖投标单位公章，注册单位名称应和投标单位名称一致。 |
|  |  |  |  | 勘察负责人业绩 |  | 2 | 勘察负责人近5年（从招标公告发布之日起倒算1800天）内以勘察负责人身份承担过单项合同工程总投资不少于2750万元的建筑工程勘察业绩，每个计2分，此项最多计2分。 |
|  |  | 注：用于加分的人员业绩是指：单项合同工程总投资不少于2750万元的建筑工程咨询业绩（须包含勘察、设计工作）、设计业绩、勘察业绩。 （1）建筑工程咨询业绩证明材料：招标项目须同时提供中标通知书、合同协议书，非招标项目提供合同协议书，业绩有效期为从招标公告发布之日起倒算1800天，业绩时间以合同协议书中建设单位签字的时间为准。须提供证明材料复印件或扫描件并加盖投标单位公章。 （2）勘察（设计）业绩证明材料：招标项目须同时提供中标通知书、合同协议书，非招标项目提供合同协议书，业绩有效期为从招标公告发布之日起倒算1800天，业绩时间以合同协议书中建设单位签字时间为准。须提供证明材料复印件或扫描件并加盖投标单位公章。 （3）人员业绩的证明材料均无法体现出所要求的人员、建设规模或技术指标，则投标人还需提供建设单位盖章确认的其人员、建设规模或技术指标或业绩时间的证明材料，投标人须将此证明材料复印件或扫描件放入投标文件。投标人提供的类似工程业绩不符合招标文件规定，或者各负责人类似工程业绩考核依据未标明姓名（或者身份），涉及评审计分时，拟任项目负责人类似工程业绩不予计分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 评分标准设置原则： （1）咨询服务机构人员配置评分标准可从职（执）业资格、职称、类似业绩、获奖情况等方面进行设置； （2）进行打分的注册证书所要求的注册专业必须与本项目所属的专业资质类别相关。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4（3） | 全过 程工 程咨 询工 作大 纲评 分标 准 | 30 |  | 重点难点分析 |  | 3 | 对实施全过程工作咨询服务工作的重点难点及应对措施的有效性、针对性评分。未提供不得分。 |
|  |  |  |  | 风险管理 |  | 3 | 对风险管理体系的合理性、科学性评分。未提供不得分。 |
|  |  |  |  | 合同管理 |  | 3 | 对合同管理制度的合理性、科学性评分。未提供不得分。 |
|  |  |  |  | 进度管控 |  | 3 | 对进度管控工作方案的合理性、科学性评分。未提供不得分。 |
|  |  |  |  | 投资管控 |  | 3 | 对投资管控方案、财务管理制度的合理性、科学性评分。未提供不得分。 |
|  |  |  |  | 信息管控 |  | 3 | 对综合信息管控工作方案的合理性、科学性评分。未提供不得分。 |
|  |  |  |  | 安全管控 |  | 3 | 对安全管控工作方案的合理性、科学性评分。未提供不得分。 |
|  |  |  |  | 质量管控 |  | 3 | 对质量管控工作方案的合理性、科学性评分。未提供不得分。 |
|  |  |  |  | 技术管理 |  | 3 | 对技术管理制度的合理性、科学性评分。未提供不得分。 |
|  |  |  |  | 人员管理 |  | 3 | 对人员岗位设置及职责划分的合理性、科学性评分。未提供不得分。 |
|  |  | 评分标准设置原则：根据项目实际需求设置评分标准及分值。 注:评标委员会成员对单项评审项目评审应当在规定的区间内计分，评标委员会成员对各项因素的评分不得低于招标文件规定该因素满分值的80%；评分低于满分值85%的或高于满分分值95%的，评标委员会成员应当在评标报告中作出说明。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4（4） | 设计方案评分标准 | 20 |  | 总体设计 |  | 5 | 方案设计的内容全面、合理，深度满足要求；采用合理的技术标准、方案与周边环境协调；方案考虑近远期结合等。未提供不得分。 |
|  |  |  |  | 建筑工程 |  | 4 | 技术指标掌握准确、科学合理，满足资源节约，环境友好的两型社会建设要求，充分结合现状。未提供不得分。 |
|  |  |  |  | 综合管线工程 |  | 3 | 综合管线满足规划及规范要求，满足片区近远期建设需要。未提供不得分。 |
|  |  |  |  | 其他附属工程 |  | 3 | 道路、景观、照明等附属工程设计符合本地实 际情况，符合实际使用需要。未提供不得分。 |
|  |  |  |  | 工程造价 |  | 2 | 在设计方案全面、优质的情况下的工程造价估算的完整性和准确性。未提供不得分。 |
|  |  |  |  | 勘察方案 |  | 1 | 勘察方案未提供不得分。 |
|  |  |  |  | 合理化建议 |  | 2 | 合理化建议全面、建议方案切实可行。未提供不得分。 |
|  |  | 评分标准设置原则：根据项目实际需求设置评分标准及分值。 注:评标委员会成员对单项评审项目评审应当在规定的区间内计分，评标委员会成员对各项因素的评分不得低于招标文件规定该因素满分值的80%；评分低于满分值85%的或高于满分分值95%的，评标委员会成员应当在评标报告中作出说明。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4（5） | 投标报价评分标准 | 20 |  | 偏差率 |  | 20 | 偏差率大于0：偏差率从0开始每递升1％减0.2分。 偏差率等于0：报价分为20分； 偏差率小于0：偏差率从0开始每降1％减0.2分。（偏差率不足1%的，按内插法取值） 评分标准设置原则：根据项目实际需求设置评分标准及分值。 |
| 2.2.4 （6） | 其他因素评分标准 | / |  | / |  | / | / |
|  |  | 评分标准设置原则：根据项目实际需求设置评分标准及分值。 |  |  |  |  |  |

注：1.招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素分值，并对各评分因素进行细分（如有），确定各评分因素细分项的分值，作为评标委员会进行评分的依据。各评分因素分值合计应为100分。

2.各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。

## 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。如中标候选人需要排序，排序方法见评标办法前附表。如中标候选人不需排序，则应对每个中标候选人的投标文件工作大纲要点、设计方案分析等评审情况进行说明，定标办法见评标办法前附表。

## 2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）服务团队部分：见评标办法前附表；

（3）全过程工程咨询工作大纲部分：见评标办法前附表；

（4）设计方案部分：见评标办法前附表；

（5）投标报价部分：见评标办法前附表；

（6）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

采用所有通过初步评审的合格投标人的有效投标报价的平均数确定评标基准价，评标基准价分三步计算：

（1）将所有合格投标人的有效投标报价按算术平均的方法计算第一次平均价，若投标人的有效投标报价小于第一次平均价的85%（由招标人选填85%-95%的区间值），则该投标人的有效投标报价不进入评标基准价计算。

（2）剩余有效投标报价小于等于5个时，所有报价进入评标基准价计算；剩余有效投标报价多于5个时，应再去掉1个最高价和1个最低价的报价进入评标基准价计算。

（3）将余下的合格投标人的有效投标报价第二次平均价计算，得出经评审的最终评标基准价，基准价计算公式：

式中S——评标基准价；

ai——进入基准价计算的合格投标人的有效报价（i＝1，2，…，n）；

n——进入基准价计算的合格投标人有效报价个数。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：偏差率＝（投标人报价－评标基准价）/评标基准价×100％。

2.2.4评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）服务团队评分标准：见评标办法前附表；

（3）全过程工程咨询工作大纲评分标准：见评标办法前附表；

（4）设计方案评分标准：见评标办法前附表；

（5）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（6）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对服务团队部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对全过程工程咨询工作大纲部分计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对设计方案部分计算出得分D。

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分E。

（6）按本章第2.2.4（6）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分F。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C+D+E+F。

3.2.4评标委员会经评审否决不合格投标后，因有效投标（指经过全部评审而未被否决的投标，下同）不足三个的，须判断投标是否具有竞争性，投标是否具有竞争性应从（招标人可设置投标人实力、信誉、技术方案、投标报价等）等方面认定。评标委员会认为明显具有竞争性的，可继续进行下一步评审；认为不具有竞争性的，评标委员会可以否决全部投标。

3.2.5评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应进入成本评审环节。启动成本评审的标准为：投标人报价低于有效投标报价的平均价 20 %（由招标人选填：15%或20%或25%）含本数以上，或低于项目控制价（或预算价） 25 %（由招标人选填：20%或25%或30%）含本数以上。

成本评审要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料，或评标委员会经评审认为投标人的说明不能成立的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附表1：形式评审表

形式评审表

项目名称：______（项目名称）全过程工程咨询

招标编号：

| 序号 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 （合格√/不合格×） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | …… |
|  |  |  |  |  |  | …… |
| 1 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 2 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 3 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 4 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 5 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 6 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 7 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 8 | …… | …… | …… |  |  |  |
|  | 评审结论（合格/不合格） |  |  |  |  |  |

备注：1.评审项目合格的打“√”，不合格的打“×”。上表中有一项不符合评审标准的，其评审结论为不合格，则不进入投标文件下一轮的评审。

2.本表由评标委员会集体评议，评标委员会成员中对评审结论有不同意见时，按少数服从多数的原则，确定评审结论。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表2：资格评审表

资格评审表

项目名称：______（项目名称）全过程工程咨询

招标编号：

| 序号 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见（合格√/不合格×） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | …… |
|  |  |  |  |  |  | …… |
| 1 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 2 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 3 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 4 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 5 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 6 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 7 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 8 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 9 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 10 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 11 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 12 | …… | …… | …… |  |  |  |
|  | 评审结论（合格/不合格） |  |  |  |  |  |

备注：

1.评审项目合格的打“√”，不合格的打“×”。上表中有一项不符合评审标准的，其评审结论为不合格，则不进入投标文件下一轮的评审。

2.本表由评标委员会集体评议，评标委员会成员中对评审结论有不同意见时，按少数服从多数的原则，确定评审结论。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表3：响应性评审表

响应性评审表

项目名称：______（项目名称）全过程工程咨询

招标编号：

| 序号 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见（合格√/不合格×） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | …… |
|  |  |  |  |  |  | …… |
| 1 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 2 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 3 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 4 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 5 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 6 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 7 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 8 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 9 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 10 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 11 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 12 | …… | …… | …… |  |  |  |
|  | 评审结论（合格/不合格） |  |  |  |  |  |

备注：

1.评审项目合格的打“√”，不合格的打“×”。上表中有一项不符合评审标准的，其评审结论为不合格，则不进入投标文件下一轮的评审。

2.本表由评标委员会集体评议，评标委员会成员中对评审结论有不同意见时，按少数服从多数的原则，确定评审结论。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表4：不合格情况说明

不合格情况说明

项目名称：______（项目名称）全过程工程咨询

招标编号：

| 序号 | 投标人 | 认定不合格情况的详细原因和依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| …… |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

附表5：进入详细评审的投标人名单表

进入详细评审的投标人名单表

项目名称：______（项目名称）全过程工程咨询

招标编号：

| 序号 | 投标人名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

评标委员会全体成员签字/日期：

备注：本表中投标人排名不分先后。

附表6：算术错误检查表

算术错误检查表

项目名称：______（项目名称）全过程工程咨询

招标编号：

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否有算术错误 | 修正后的投标报价 | 算术错误调整值 | 与投标总价 的正负偏差 率 | 算术错误的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评标委员会全体成员签字/日期：

附表7：综合评分表

综合评分表

项目名称：______（项目名称）全过程工程咨询

招标编号：

| 序号 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准及分值 | 投标人名称及评审得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | …… |
|  |  |  |  |  |  | …… |
| 1 | 资信业绩部分 | …… | …… |  |  |  |
|  |  | …… | …… |  |  |  |
| 2 | 服务团队部分 | …… | …… |  |  |  |
|  |  | …… | …… |  |  |  |
| 3 | 全过程 工程咨 询工作 大纲部 分 | …… | …… |  |  |  |
|  |  | …… | …… |  |  |  |
| 4 | 设计方案部分 | …… | …… |  |  |  |
|  |  | …… | …… |  |  |  |
| 5 | 投标报价部分 | …… | …… |  |  |  |
|  |  | …… | …… |  |  |  |
| 6 | 其他因素部分 |  |  |  |  |  |
|  | 评审得分（满分100分） |  |  |  |  |  |

备注：本表由评标专家独立打分。

本表序号3和序号4计分规则按评标办法前附表备注3的规定执行。评标专家签字/日期：

附表8：成本评审结论记录表

成本评审结论记录表

项目名称：______（项目名称）全过程工程咨询

招标编号：

投标人名称：

| 序号 | 最高投标限价 | 投标报价算术平均值 | 投标报价 | 本项目成本评审警戒线 | 比较结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比较后需投标人澄清和说明的主要事项概要： |  |  |  |  |  |
| 投标人澄清、说明、补正和提供进一步证明的情况说明： |  |  |  |  |  |
| 评审结论 | □低于成本□不低于成本 |  |  |  |  |
| 评审意见概要 |  |  |  |  |  |
| 评标委员会 全体成员 签名 | 年月日 |  |  |  |  |

附表9：综合得分计算表

综合得分计算表

项目名称：______（项目名称）全过程工程咨询

招标编号：

| 标单位 项目 | 投标人名称及评审得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | …… |
|  |  |  | …… |
| 1.资信业绩部分 （基本分分） |  |  |  |
| 2.服务团队部分 （基本分分） |  |  |  |
| 3.全过程工程咨询工作大纲部分（基本分分） |  |  |  |
| 4.设计方案部分 （基本分分） |  |  |  |
| 5.投标报价部分 （基本分分） |  |  |  |
| 6.其他因素部分 （基本分分） |  |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |

备注：1.综合得分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第3位小数4舍5入。

2.各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表10：中标候选人表（有排序）

中标候选人表

项目名称：______（项目名称）全过程工程咨询

招标编号：

| 排序 | 中标候选人 | 综合得分 | 投标报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一名 |  |  |  |
| 第二名 |  |  |  |
| 第三名 |  |  |  |
| …… | …… |  | …… |

签订合同前要处理的事宜：

评标委员会全体成员签字：

日期：年月日

附表10：中标候选人表（无排序）

中标候选人表

项目名称：______（项目名称）全过程工程咨询

招标编号：

| 序号 | 中标候选人 | 投标文 件分析 | 投标报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  | …… |

签订合同前要处理的事宜：

评标委员会全体成员签字：

日期：年月日

第四章  合同条款及格式

合同编号（年度+部门+序号）：2023-CBHY-   号

浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司全过程工程咨询服务合同

项目名称： 经开区举重运营中心勘察设计

建设单位： 浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 服务单位：                                      签约地点：              湖南·浏阳

签订日期：20   年   月

第一部分 合同协议书

委托人：浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司（以下简称甲方）

咨询人：                            （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就经开区举重运营中心勘察设计（项目名称）全过程工程咨询服务及有关事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

### 一、工程概况

1.工程名称： 经开区举重运营中心勘察设计。

2.工程地点： 浏阳经开区 。

3.工程概况：现状长郡中学东侧新建1座举重训练场馆，建筑面积约4000平方米，高度约19.9米；1栋建筑面积约4200平方米的教学楼，高度约19.6米；1栋建筑面积约4500平方米的宿舍楼、高度约17.8米。总投资约为7300万元。本项目估算总投资7300万元，根据浏经财评费字〔2023〕10号，设计计费额暂按5500万元。

### 二、全过程工程咨询服务范围与服务内容

1.全过程工程咨询服务范围：经开区举重运营中心勘察设计。

2.全过程工程咨询服务内容：

勘察服务

设计服务

监理服务

造价服务

☐项目管理服务

具体服务范围与服务内容详见专用合同条款附件1。

### 三、全过程工程咨询服务期

1. 全过程工程咨询服务期：           ，从 合同签订之日起开始起计。

2. 具体全过程工程咨询服务期须满足项目建设和运营需求，乙方服务至少涵盖项目正式运营后1年且甲方不增加支付服务费用。

3. 乙方在接到甲方通知后方可启动和实施相关服务工作，乙方也可主动建议或者申请启动实施本合同内相关服务。甲方有权根据实际情况或工作需要单方决定取消或减少部分服务工作项目或者内容。

### 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：

☐本项目按含税总价包干为人民币（大写）   元整（小写：   元）。其中：勘察    元，设计服务   元，监理   元，造价咨询服务   元，项目管理服务   元。

☐按综合固定单价据实结算，综合固定单价为   元，含税总价暂定为人民币（大写）：   元整（小写：   元），以实际发生工程量及单价结算。

2.含税签约合同价为：

人民币（大写）    元整（小写：   元）。

### 五、甲方代表与乙方项目负责人

甲方代表：      。

联系电话：        。

乙方项目负责人：      。

联系电话：      。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（适用于招标工程）或经审批同意的事项呈报审批表；

（4）招标文件或询价文件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或报价文件；

（6）甲方要求；

（7）技术标准；

（8）甲方提供的相关资料（如有）；

（9）其他合同文件。

在本合同履行过程中形成的与本合同有关的文件均构成本合同文件组成部分。

上述各项合同文件，包括合同各方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

### 七、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照本合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，并按本合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律和技术标准规定及本合同约定提供全过程工程咨询服务。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订地点

本合同在浏阳经开区签订。

### 十、补充协议

本合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

### 十一、合同生效

本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章之日起 生效。

### 十二、合同份数

本合同壹式拾份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执陆份。

（以下无正文）

（本页无正文，为签署页）

| 甲方（全称）： 浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司（盖章） 法定代表人（签字）： | 乙方（咨询人）： （盖章） 法定代表人（签字）： |
| --- | --- |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 地址：浏阳经开区康平路109号 | 地址： |
| 电话：0731-82728090 | 联系人及电话： |
| 传真：0731-82728090 | 传真： |
| 纳税人识别号： 91430181753379203A | 纳税人识别号： |
|  | 开户银行： |
|  | 银行账号： |
| 合同签订日期： 年 月 日 | 合同签订日期： 年 月 日 |

第二部分 通用合同条款

按《全过程工程咨询合同文件试行文本》（湘建设〔2018〕17号）通用合同条款执行。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

#### 1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：/。

#### 1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：《浏阳市政府投资建设项目管理办法》（浏政发〔2017〕5号）、《浏阳市政府投资工程建设类项目价款结算办法》（浏政办函〔2020〕13号）、《浏阳经济技术开发区政府投资建设项目管理实施办法》（浏经发〔2019〕5号）、《浏阳市经开区（高新区）国有投资项目建设工程标后管理办法》（浏经办发〔2021〕13号）以及浏阳经开区（高新区）管理委员会下发（包括后续发布）的有关工程建设的规范性文件等。

#### 1.3 技术标准

1.3.1 适用于工程的技术标准包括：  /  。

1.3.2 甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：        / 。

#### 1.4  合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：  /  。

2. 甲方

#### 2.1 甲方一般义务

2.1.4 甲方其他义务：   /  。

#### 2.2 甲方决定

2.2.2 甲方应在7天内对乙方书面提出的事项作出书面决定。

3. 乙方

#### 3.1 乙方一般义务

3.1.1 乙方 需 （需/不需）配合甲方办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 乙方其他义务：

（1）乙方应负责项目参与各方的组织、协调、管理工作，负责解决发生在施工范围内及与参与各方之间的有关矛盾与问题。施工过程中负责项目建设环境和安全稳定的组织和协调并制定突发事件应急处理预案。

（2）乙方对不符合设计要求及国家质量标准的材料、构配件、设备等，有权通知施工方及其他参与各方停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部及分项工程和有安全隐患的施工作业，有权通知施工方停工整改、返工。施工方得到乙方批准并经下达复工令后才能复工。

（3）乙方应按成果文件提交的要求，按月向甲方提交本合同履行情况报表及施工合同情况报表。

（4）其他：

☐勘察义务

- 安排勘察负责人      （联系方式：          ）。

- 乙方在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规的规定等方面的变化，有权向甲方提出增减本合同工作量或修改技术方案的建议，经甲方书面同意后执行。

- 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计方案，派人与甲方的人员一起验收甲方提供的材料。

- 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，经甲方书面认可后，办理正式变更手续。

- 乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，完成符合项目技术要求的所有地勘工作（包括但不限于满足设计深度要求的地形测绘、初勘、详勘及施工勘察，包括方案阶段及初步设计阶段放样、现状复核等），按本合同约定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其准确性、完整性、及时性负责。

- 若乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿修改、补充并完善，使其达到质量合格标准；若乙方需另委托其他第三方修改、补充并完善的，应事先取得甲方书面同意，同时乙方应承担由此产生的全部勘察费用；因勘察质量造成甲方和第三方重大经济损失或工程事故的，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，还应承担甲方全部经济损失，并自行承担对第三方的全部责任。

- 在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关规章制度，承担有关资料的保密义务。

- 甲方要求撤换不能按照本合同约定履行职责及义务的乙方主要设计人员的，乙方应当在接到甲方书面通知后5日内更换到位。

☐设计义务

- 安排设计负责人      （联系方式：          ）。

- 乙方应遵守法律法规和其他有关技术标准的规定，按本合同约定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（出现合同约定有关交付设计文件顺延的情况除外），对设计文件的质量负责。乙方应向甲方提供施工配合服务，对此甲方不另行支付费用。

- 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方自费向有关出版部门购买。

- 乙方应按甲方要求安排项目服务人员。安排至少   名设计人员（含设计负责人）常驻现场，工作时间长短可根据现场实际情况由双方协商确定。项目设计过程中，设计负责人必须按时参加重要评审会议。

- 乙方应配合甲方将技术文件或中间资料，按规定时限报送铁路、规划、消防、市政、环保、交管、供电、通信等政府或相关管理部门审查，并接受各审核单位的审查意见，修改、补充并完善设计文件。如行业有明确规定不能满足甲方要求，乙方应及时与甲方沟通协商，寻求双方接受的其他处理方式。

- 乙方应负责向甲方及相关单位进行设计交底。乙方还应提供设计后期服务，工作内容以提供现场技术支持，配合现场施工进度进行设计变更、设计补充为目的，包括但不限于解决施工现场中发生的与设计不符的问题；补充并完善图纸表述不清问题；结合现场情况，配合甲方要求进行设计修改等。乙方对于所有的现场问题，原则上必须做到现场解决，特别困难不能在现场解决的，必须保证在2天内提出解决方案并向甲方提供盖章有效的文本。因此产生的设计相关费用的支出，已包含在本合同设计总费用中。在服务过程中，交通及食宿等费用由乙方自理。

- 未经甲方书面同意，乙方不得随意更换设计人员，更换设计负责人及其他主要设计人员的，应提前5个工作日书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

- 在接到甲方要求撤换不能按照本合同约定履行职责及义务的主要设计人员的书面通知后5个工作日内，乙方应按要求更换到位。

- 乙方应对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，对甲方提出的设计异议及时予以调整，且服务期限不顺延，甲方不另行支付任何费用。

- 乙方为甲方在设计文件审批并批准前所做的修改不需额外支付费用。乙方应按照初步设计批复及甲方施工图审查意见对设计图纸进行修改，所耗工作量产生的相应费用不另行支付。

- 乙方交付设计成果文件后，应参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按本合同约定的时限向甲方交付设计文件成果后，项目开始施工的，乙方应负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题、参加竣工验收并形成书面成果提交甲方。

- 出于按时保质保量推进工作的需要，乙方如需引入第三方辅助开展工作的，应事先征得甲方的书面同意，且乙方不得将工程主体性、关键性设计工作分配给第三方，同时，乙方对第三方的设计成果向甲方承担连带责任。

- 乙方在技术文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，乙方不得指定生产厂、供应商。

- 未尽事宜按甲方浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司工程项目监理单位履约考核办法》《湖南金阳新城建设发展集团有限公司工程项目勘察设计单位履约考核办法》《湖南金阳新城建设发展集团有限公司工程项目造价单位履约考核办法》等相关文件规定执行。

☐监理义务

- 安排监理负责人      （联系方式：          ）。

- 为保证工程的有序监理，原则上派驻本项目的监理机构人员在工程竣工前必须驻守施工现场，且中途不得更换，甲方要求更换的除外。在接到甲方要求撤换不能按照本合同约定履行职责及义务的监理负责人的书面通知后5个工作日内，乙方应按要求更换到位。

- 依据工程项目建设文件（包括批准的可行性研究报告、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、批准的施工图设计文件、施工许可证等）、有关工程建设的法律、法规、本合同及其他工程建设合同等履行监理义务。

- 质量控制义务

①在开工前和施工过程中，监理负责人必须检查用于工程的材料、构配件、设备，对不符合设计要求和本合同约定及国家质量标准的材料、构配件或设备，有权拒绝使用并督促运出工地现场；

②对不符合本合同和质量标准的工序、分项、分部工程和不安全施工作业，有权通知承包人暂时停工整改、返工，直至合格；

③对承包人的检验、测试工作进行全面监督。有权利用承包人的或自备的测试仪器设备对工程质量进行检验，根据检验数据对工程质量进行监理；

④监理人员按施工程序实行旁站，对每道工序、每个部位进行质量监督和现场检查，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班监督，对质量符合本合同约定的部分或全部工程予以签认。对不符合质量要求的工程，有权要求承包人返工或采取其他补救措施，以达到本合同约定的技术要求；

⑤按甲方要求定期向甲方报送质量报表。

- 进度控制义务

①由监理负责人审查承包人在开工前提交的总体施工进度计划、资金流动计划和总说明以及在施工阶段提交的各种详细计划和变更计划，报甲方批复；

②由监理负责人审查承包人根据总体进度计划编制的年度计划、月度计划，报甲方批准下达；

③在施工过程检查和监督上述计划的实施，当工程未能按上述计划进行时，必须立即要求承包人调查或修改相应计划，并通知承包人采取必要的措施，加快施工进度，以保证实际施工进度符合施工合同的要求。

- 投资控制义务

①按本合同约定审查、签发中期支付证书及合同终止后的支付证书，报甲方审批。对不符合本合同文件质量要求的工程项目费用，有权暂拒支付，直到上述项目的施工质量达到要求；

②按本合同、施工图纸和变更图纸及时、准确地对工程量进行签证，在施工过程中发现投资超过合同约定数额时应及时通知甲方；

③对承包人提交的工程结算进行审核，并对审核结果的真实情况负责，甲方终审发现乙方存在重大审核偏差的，由乙方承担甲方的直接损失；

- 安全管理

①认真审核承包人的施工组织设计、安全管理技术方案措施，并提出意见；

②加强平常工程现场安全生产、安全防护用品使用的监督；

③对工程局部施工的安全隐患，督促承包人提出措施，经审核后监督落实；

④组织督促承包人加强日常安全生产教育。

- 合同管理义务

①与甲方共同主持召开开工前的第一次工作会议和施工阶段的旬、月、季度生产调度会，并就每一次会议签发会议记录，有权参加承包人为实施施工合同组织的有关会议、协调工地各承包人（含指定分包人）的有关联席会议；

②对工程项目作出必要的变更建议，应按变更的审批程序、权限，核实工程量及单价和价格，经甲方审批后下达变更指令；

③对承包人提出的工期延长或费用索赔，应就其申述的理由查清全部情况并根据本合同约定程序审核延长工期或索赔款项，报甲方审批；

④监理负责人审查分包人资格和分包工程的类型、数量，审查通过后书面报甲方审批。

⑤监督承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成、数量是否与投标文件相符，对不相符或不称职的主要技术、管理人员，监理负责人有权提出更换要求；

⑥对承包人的主要施工机械设备的数量、规格、性能按本合同及施工合同要求进行监督、检查，由于施工机械设备的原因影响工程和工期、质量的，监理负责人有权要求承包人更换和/或要求停止支付相应款项。

- 甲方对乙方履约行为、监理服务质量、生产安全等按照《湖南金阳新城建设发展集团有限公司工程项目监理单位履约考核办法》执行。

- 提交报告：乙方应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送甲方，份数1份，监理周报在每周五下班前提交1份，监理月报在每个月的25号前提交1份，约定的专项报告按既定时间提交，其余往来文件及时提交，一般不少于2份。

☐造价咨询义务

- 安排造价咨询负责人      （联系电话：            ）。

- 乙方可根据工程进展和工作需要等情形调整项目造价咨询团队人员。乙方更换项目造价咨询负责人时，应提前7日向甲方书面报告，经甲方同意后方可更换。

- 乙方在提供造价咨询服务的过程中，必须到工程现场进行勘察。

- 乙方应向甲方提供与工程造价咨询服务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本项服务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按本合同约定的范围提供咨询服务。

- 乙方在履行本合同期间，向甲方提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务：

“正常服务”是指双方在本合同中约定的工程造价咨询工作；

“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同乙方应增加的额外工作量。

如采用总计包干方式，以上所有服务的费用均包含在造价咨询服务费中。

- 乙方在履行本合同期间，不得泄露其获知的甲方的任何资料，也不得用于履行本合同以外的用途。

- 乙方应向甲方提交按工程造价编制要求编制的成果文件。

- 乙方应在收到甲方提供的资料后优质高效地完成本项目服务范围内的造价咨询服务，在提供造价咨询服务过程中，若未如质如期完成造价咨询服务内容，给甲方造成直接损失的，应当向甲方承担损害赔偿责任。

- 乙方应认真熟悉施工图纸及施工现场，减免编制缺项、漏项，减少编制工程量误差。

- 除甲方书面同意外，乙方及造价咨询专业人员不得接受本合同约定以外的与工程造价咨询服务有关的任何报酬、奖励等物质或非物质利益。

- 在本合同有效期间内，乙方不得参与任何与甲方利益相冲突的活动。

- 乙方承诺按照法律规定及本合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包本合同项下的造价咨询服务。

- 乙方如需外聘专家协助，因此产生的费用由乙方承担。

☐项目管理义务

- 乙方应负责项目参与各方的组织、协调、管理工作，负责解决发生在项目范围内及与参与各方之间的有关矛盾与问题。施工过程中负责项目建设环境和安全稳定的组织和协调并制定突发事件应急处理预案。

- 乙方应按成果文件提交的要求，按月向甲方提交本合同履行情况报表及施工合同情况报表。

#### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：   ；

执业资格及等级：   ；

注册证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   。

乙方对项目负责人的授权范围如下：               。

3.2.2 乙方更换项目负责人的，应提前______天书面通知甲方。

乙方擅自更换项目负责人的违约责任： 按14.2条约定执行 。

3.2.3 乙方应在收到书面更换通知后 10 天内更换项目负责人。

乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 按14.2条约定执行 。

#### 3.3 乙方主要人员

3.3.1 乙方提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订时 。

3.3.3 乙方无正当理由拒绝撤换乙方主要工作人员的违约责任：按14.2条约定执行。

#### 3.4全过程工程咨询服务分包

3.4.1 全过程工程咨询服务分包的一般约定

允许分包的专业工程包括：乙方可分包除勘察、设计、监理、造价咨询以外的服务内容，分包单位应具备相对应的资质。

3.4.2 其他关于分包的约定：分包人需事先取得甲方的书面认可；甲方认为分包人不能胜任的服务，甲方有权将该部分服务内容指定分包第三方实施。若分包人在服务过程中达不到甲方需求，甲方可要求乙方更换分包人，若更换后的分包人仍无法满足甲方需求，甲方可指定分包人。

3.4.3 乙方向甲方提交有关分包人资料包括：营业执照、资质证书、业绩资料、主要负责人名单等。

3.4.4 分包服务费支付方式： 由乙方支付 。

#### 3.5联合体

3.5.4 甲方向联合体支付全过程工程咨询服务费的方式： 支付至联合体牵头方 。

5. 全过程工程咨询服务的要求

#### 5.1 全过程工程咨询服务的一般要求

5.1.2.1 全过程工程咨询服务的特殊标准或要求：  / 。

5.1.2.2 全过程工程咨询服务适用的技术标准： 《房屋建筑和市政基础设施建设项目全过程工程咨询服务技术标准》（征求意见稿）（如发布最新标准，按最新标准执行）。

5.1.2.3 主要技术指标控制值及比例：  /  。

#### 5.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求

5.3.4 全过程工程咨询服务成果文件的其他要求： 全过程工程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数应满足评审需求和甲方正常需求。乙方交付全过程工程咨询服务成果文件给甲方时，甲方应当出具书面签收单。

6. 全过程工程咨询服务期

#### 6.1 全过程工程咨询服务进度计划

6.1.1 全过程工程咨询服务计划的编制

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划提交的时间： 合同签订后7日内  。

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划应包括的内容： 按甲方要求。

6.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

甲方在收到全过程工程咨询服务进度计划后确认或提出修改意见的期限： 5个工作日内  。

#### 6.3全过程工程咨询服务进度延误

6.3.1因甲方原因导致全过程工程咨询服务进度延误

（4）因甲方原因导致工程设计进度延误的其他情形：  /   。

乙方应在发生进度延误的情形后____天内向甲方发出要求延期的书面通知，在发生该情形后____天内提交要求延期的详细书面说明。

甲方收到乙方要求延期的详细书面说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。

#### 6.5 提前交付全过程工程咨询服务成果文件

6.5.2提前交付全过程工程咨询服务文件的奖励：  /    。

8. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

8.3甲方在审查同意乙方的成果文件后5个工作日内，向政府有关部门报送成果文件，乙方应按甲方要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。

8.4甲方需要组织审查会议对全过程工程咨询服务成果文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排由甲方确认。甲方负责组织成果文件审查会议，乙方负责承担审查会议费用及甲方的上级单位、政府有关部门、专家等参加的审查会议的费用。

9. 施工现场配合服务

9.1 甲方为乙方派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：无。

9.2 施工现场配合服务的其他要求：按甲方要求。

10. 合同价款与支付

#### 10.2 合同价格形式

（1）合同价格形式：

☐本项目按含税总价包干为人民币（大写）    元整（小写：    元）。

☐本项目合同金额为    人民币（大写）元整（小写：    元），按实结算, 最终结算金额以财评审定为准，具体如下：

☐工程勘察、测绘费：工程勘察服务费按    元/孔计算。测绘服务费机器人探管按    元/m计算其他参考《工程勘察设计收费标准》（2002修订版）计算，结算评审根据服务单位提供的成果、经甲乙双方签字盖章的实物工作量清单以及服务质量为计费基础并结合投标下浮比例    计费。

☐工程设计费：参照《工程勘察设计收费标准》（2002修订版），复杂调整系数    ，专业调整系数    ，工作量比例    ，优惠    %后，计费额以财评中心审核的建设工程费预算金额（不含不可预见费）、服务质量为计费基础并结合投标下浮比例计费。

☐工程监理费：参照《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》确定关键人员。总监按2.0万元/月，专业监理工程师按1.2万/月，监理员按0.8万/月，考虑30%综合费率后，结合施工工期、服务质量并结合投标下浮比例    计费。

☐工程造价咨询费：参照《关于规范工程等价咨询服务的意见》（湘建价协[2016]25号文件），专业工程调整系数    ，优惠    %后，（项目建设期在一年内按不超过65%，1~2年不超过70%，2~3年不超过75%，3年以上不超过80%确定优惠率）。计费额以财评中心审核的建设工程费预结算金额（不含不可预见费）、服务质量为计费基础并结合投标下浮比例计费。

（2）费用明细及支付方式详见附件6。

（3）每次付款前，乙方须向甲方提供与本次付款等额的增值税专用发票，否则付款期限相应顺延。

11.变更与索赔

11.5 乙方应于认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服务期的要求事项发生后7天内书面通知甲方。

乙方应在该事项发生后7天内向甲方提供证明乙方要求的书面声明。

甲方应在接到乙方书面声明后的5个工作日内，予以书面答复。

12.专业责任与保险

履行本合同，乙方必须办理的工程相关保险包括： 按相关规定执行 ，并使其于本合同责任期内保持有效。

13. 知识产权

13.1 关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映甲方关于本合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 甲方 。

关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：

（1）本合同项下的成果、文件的知识产权属于甲方，经甲方书面同意，且不损害甲方利益和保密约定的前提下，乙方在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项等情况下可以公布有关项目的文字和图片材料，但不得侵犯甲方的知识产权。

（2）乙方在本合同签订前和签订时已采用的专利、专有技术的使用费已包含在本合同价款中。

（3）未经甲方书面同意，乙方不得将本项目成果文件擅自修改、复制、向第三人转让或泄露，或用于本合同项目外的用途。否则，乙方应承担损害赔偿责任。

13.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属： 甲方 。

关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：同13.1条。

14. 违约责任

#### 14.1 甲方违约责任

14.1.1甲方因非乙方原因要求终止或解除合同，甲方应支付乙方的违约金： 应根据乙方已完成的实际合格工作量进行补偿，乙方应当向甲方移交对应完成的工作成果。

14.1.2 达到付款条件，乙方提出付款申请后甲方逾期支付全过程工程咨询服务费的违约金：甲方未能按期支付费用超过15天的，应按下列方法计算并向乙方支付逾期付款利息：

逾期付款利息=逾期金额×同期贷款市场报价利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。

14.1.3 若因甲方原因导致本工程中途停工（停建），每停工一个月（依据甲方审批的停工通知单）监理费用按如下表格计算（需附甲乙双方认可的书面材料）：

| 岗位 | 综合补偿费（元/月/人） |
| --- | --- |
| 总监理工程师 | 4500 |
| 专业监理工程师 | 1840 |
| 监理员 | 660 |

#### 14.2 乙方违约责任

14.2.1乙方因自身原因要求终止或解除合同，乙方应支付甲方的违约金： 全过程咨询服务费的20%，违约金不足以弥补损失的，甲方有权要求乙方赔偿甲方全部损失。

14.2.2 乙方逾期交付全过程工程咨询服务成果文件的违约金： 每延迟一天需承担相当于本合同总价款5%-20%的违约金，乙方逾期超过30天的，甲方有权终止本合同并不予支付任何费用，甲方有权要求乙方按合同总价款的30%-50%承担违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求全额赔偿。

14.2.3 乙方全过程工程咨询服务成果文件不合格的损失赔偿金上限：/。

14.2.4乙方未经甲方同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的违约责任： 支付甲方分包服务费的30%-50%作为违约金，乙方擅自分包达到两次的，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿甲方全部损失。

14.2.5 在收到甲方书面通知（包括电子邮件）要求进行汇报或赴现场进行配合与解决有关问题，乙方在24小时内未赶赴现场的，每次应向甲方支付违约金2000元。如乙方累计3次未按照前述约定及时到达项目现场，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿甲方全部损失。

14.2.6 乙方未在约定时间内按甲方要求更换相关服务负责人员的，每人/次按该部分服务费用总额的5%-20% 向甲方承担违约责任，乙方拒绝或拖延次数达到两次，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿甲方全部损失。

14.2.7 乙方未经甲方同意擅自更换派驻的主要负责人的违约责任： 按该部分服务费用的5%-20%支付违约金，乙方擅自更换达到两次的，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿甲方全部损失。

14.2.8 如乙方所提交的报告，经甲方查证或核实后，具有虚假、伪造、篡改等情形，甲方有权解除本合同并要求乙方按该部分服务费总额的30%-50%支付违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权要求乙方赔偿甲方全部损失。

14.2.9 因乙方原因造成成果文件不合格致使审查无法通过的，乙方应按该部分服务费用总额的5%-20%支付违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权要求乙方赔偿甲方全部损失。

14.2.10 乙方设计负责人在重要评审会议无故不参与的，每人/次按5000元向甲方支付违约金。

14.2.11 由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额为甲方及第三方由此遭受的全部损失。对本工程乙方主要负责人或各专业技术负责人因过错造成设计质量事故的，报上级主管部门（质量事故的定义与分类依据住建部建质〔2019〕111号文执行）。

14.2.12 乙方提供造价咨询服务的，如因乙方原因缺项、漏项、工程量计算误差累计增加造价超过施工合同总造价5%，甲方有权暂停乙方在甲方范围内一年的造价咨询服务，剩余造价咨询服务费不再支付。

15. 不可抗力

#### 15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17. 争议解决

#### 17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 甲方所在地人民法院 起诉。

附件

附件1：全过程工程咨询服务范围与服务内容

附件2：甲方向乙方提交的有关资料及文件一览表

附件3：乙方向甲方交付的全过程工程咨询服务成果文件目录

附件4：乙方主要负责人表

附件5: 全过程工程咨询服务进度计划

附件6: 全过程工程咨询服务费明细及支付方式

合同附件

### 附件1 全过程工程咨询服务范围与服务内容

全过程工程咨询服务范围与服务内容

一、本工程服务范围

经开区举重运营中心勘察设计。

- 具体服务内容

勘察服务：完成满足符合项目技术要求的所有地勘工作（包括但不限于初勘、详勘、施工勘察等），提交经审查合格的勘察报告及相关后续服务工作。

设计服务：☑方案设计☑初步设计☑施工图设计☑概算编制（其他）；     主要包括但不限于以下内容：

设计工作：包括现场调查、方案设计（含估算编制）、初步设计（含概算编制）、施工图设计(含配合施工图审查)、设计过程中协调配合与汇报、施工现场服务（含设计变更）及相关后续服务工作（含施工招标、报批、报建等服务配合工作）。按发包人要求及时完成施工图；配合发包人向政府主管部门报审设计文件等管理程序必须的技术文件及办理有关的报建手续，并按发包人要求准备汇报材料。

监理服务：/。

造价服务：□编制设计概算□编制工程量清单及招标控制价□施工全过程造价控制□结算审核□ / （其他）。

☐项目管理服务：包括组织、成本、进度、质量、环境、合同、信息、现场等管理服务；

☐其他：             。

### 附件2 甲方向乙方提交有关资料及文件一览表

甲方向乙方提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关 事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（甲方和乙方应当根据项目具体情况详细列举）

### 附件3 乙方向甲方交付的全过程工程咨询成果文件目录

乙方向甲方交付的全过程工程咨询成果文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

特别约定：

如甲方要求提供超过合同约定份数的成果文件，则乙方仍应按甲方的要求提供，且甲方无需向乙方支付超出部分的工本费。

### 附件4 乙方主要负责人表

乙方主要负责人表

| 序号 | 拟任 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 |  | 职称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |  |

### 附件5 全过程工程咨询服务进度计划

全过程工程咨询服务进度计划

勘察服务工作进度要求：乙方应提交勘察结果报告；提交份数与时间根据现场实际情况而定。

设计服务工作进度要求：乙方应提交设计蓝图；图纸提交份数与时间根据现场实际情况而定。

监理服务工作进度要求：

乙方应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划1份，施工准备阶段提交；监理月报1份，每月5日提交；专项报告提交份数与时间根据现场实际情况而定。如甲方要求提供超过前述约定份数的报告，则乙方仍应按甲方的要求提供，甲方无需向乙方支付超出部分的工本费。

造价咨询服务进度要求：满足甲方各个阶段的造价咨询服务需求。

### 附件6 全过程工程咨询服务费明细及支付方式

全过程工程咨询服务费明细及支付方式

一、全过程工程咨询服务费总额：。

二、全过程工程咨询服务费总额构成：

1.全过程工程咨询服务基本服务费用：；

2.全过程工程咨询服务其他服务费用：  /  ;

3.合同签订前乙方已完成工作的费用：   /  。

三、全过程工程咨询服务费构成明细：

| 序号 | 服务内容 | 标准取费金额（元） | 投标优惠率 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察服务 |  |  |  |
| 2 | 设计服务 |  |  |  |

备注：合同履行过程中甲方有权对无需开展的服务项目进行删减，未开展的服务项目无需付费。

- 全过程工程咨询服务费支付方式

- 勘察服务

| 付费次序 | 占勘察服务费(％) | 付费额（元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 50 |  | 提交完整的勘察成果资料经甲方认可后一个月内 |
| 第二次付费 | 50 |  | 提交成果一年后未开工，满一年后一个月内付至70%，竣工验收合格后付清尾款；提交成果一年内已开工，竣工验收合格后一次性付清（不计利息） |

- 设计服务

| 付费次序 | 占设计服务费(％) | 付费额（元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 20 |  | 提交初步设计文件并取得主管部门审批后一个月内 |
| 第二次付费 | 30 |  | 施工图设计文件通过施工图审查后一个月内 |
| 第三次付费 | 50 |  | 工程竣工验收合格（含消防验收）后一个月内 |

- 监理服务

| 付费次序 | 占监理服务费(％) | 付费额（元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 70 |  | 按施工阶段服务期按季等比例支付 |
| 第二次付费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 第n-1次付费 | 27 |  | 工程竣工验收合格并办理监理服务费核定后一个月内 |
| 最后付费（n） | 3 |  | 缺陷责任期满并经工程结算完成后一个月内 |

- 造价服务

| 付费次序 | 占造价服务费(％) | 付费额（元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 50 |  | 完成工程量清单（模拟清单）编制工作并通过评审出具咨询报告成果后一个月内 |
| 第二次付费 | 50 |  | 工程竣工验收合格且完成工程结算审核后一个月内 |

- 项目管理服务

| 付费次序 | 占项目管理服务费(％) | 付费额（元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 10 |  | 合同签订后一个月内 |
| 第二次付费 | 20 |  | 基础（路基）工程验收合格后一个月内 |
| 第三次付费 | 40 |  | 全部工程完工并完成竣工备案验收后一个月内 |
| 第四次付费 | 30 |  | 工程结算完成后一个月内 |

五、全过程工程咨询服务延期服务费的计取和支付

1. 全过程工程咨询服务延期服务费的约定：    /   。

2. 全过程工程咨询服务延期服务费的支付：    /   。

第五章 委托人要求

详见第四章合同条款及格式中附件 1：全过程工程咨询服务范围与服务内容。

第六章   投标文件格式

（项目名称）

投标文件

（招标编号：）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

## 目录

一、投标函（总价报价方式）

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

五、联合体协议书（如有）

六、投标保证

七、服务费用清单

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）近年财务状况表

（三）类似工程业绩表

（四）近年发生的诉讼及仲裁情况

（五）拟委任的主要人员汇总表

（六）主要人员简历表

九、全过程工程咨询工作大纲（暗标使用）

十、设计方案（暗标使用）

十一、拟分包项目情况表（如有）

十二、承诺书

十三、中标结果信息公示表

十四、其他材料

一、投标函（总价报价方式）

### （一）投标函（总价报价方式）

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了	     （项目名称）全过工程咨询（含	     ）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	     （¥	     ）的投标总报价（其中，增值税税率为	     ），服务期限	     日历天，按合同约定完成	     （项目名称）全过程工程咨询（含	     ）工作。

2．我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及附录；

（2）法定代表人身份证明/授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标担保；

（5）服务费用清单；

（6）资格审查资料；

（7）全过程工程咨询工作大纲；

（8）设计方案；

（9）拟分包项目情况表（如有）；……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4.随同本投标函提交投标担保一份，金额为人民币（大写）	     （¥	     ）。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．	     （其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

二、投标函附录

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | （1）勘察费报价：40孔× 万元/孔= 万元； （2）设计服务费报价： [163.9+(249.6-163.9)/(8000-5000)×(5500-5000)]×1.0×1.0×1.0×1.0×0.6× % -12.03 = 万元 投标总报价（小写）: 元； （大写）: 元。 |  |
| 2 | 项目负责人 | 姓名：证书编号： |  |
| 3 | 勘察负责人 | 姓名：证书编号： |  |
| 4 | 设计负责人 | 姓名：证书编号： |  |
| 5 | 服务期限 |  |  |
| 6 | 投标有效期 |  |  |
| 7 | 是否接受招标文件中的合同条款 | 是 |  |
| 8 | 是否响应招标文件中的技术标准及要求 | 是 |  |
| 9 | 是否响应招标文件中的招标范围 | 是 |  |

投标人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）   年   月   日

三、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

### 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：         （盖单位章）   年   月   日

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

### 授权委托书

本人	     （姓名）系	     （投标人名称）的法定代表人，现委托	     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	     （项目名称）全过程工程咨询投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件、聘任合同复印件和社保证明复印件。

投标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：                （附身份证复印件）

年   月   日

五、联合体协议书（如有）

### 联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成	     （联合体名称）联合体，共同参加	     （项目名称）全过程工程咨询投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、	     （某成员单位名称）为	     （联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

联合体成员名称：         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

联合体成员名称：         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）

……

年   月   日

六、投标保证

信用承诺

（招标人名称）：

经慎重研究，我公司	     （投标人名称，以下称“投标人”）决定于     年	 月	  日参与你方组织的	      （工程名称）的招标投标，我方承诺严格按照	《招标投标法》及其实施条例等法律法规和政策文件的要求，履行投标义务。我方承诺，如果发生不履行相关投标义务的行为，将在收到招标人通知后5个工作日内缴纳与本次投标担保相同金额的经济赔偿金，并接受根据相关法律法规和招标文件作出的处理。投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年   月   日

七、服务费用清单

### 服务费用清单

1.服务费用清单说明

2.服务费用清单

单位：人民币元

| 序号 | 服务费用分项名称 | 计算依据、过程和公 式 | 金额（元）/ 折扣率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 企业资质证书 | 类型： | 等级： |  |  | 证书号： |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： | 等级： |  |  | 证书号： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

（二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

（三）类似工程业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求附相关证明材料。

（五）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

（六）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 |  |  |  |  | 学校 | 专业 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

九、全过程工程咨询工作大纲（暗标使用）

投标人应按招标文件要求编制本项目全过程工程咨询工作大纲，工作大纲应包括（但不限于）

下列内容：

投标人应按招标文件要求编制本项目全过程工程咨询实施大纲，全过程咨询实施大纲宜包括以下内容：

项目概况

进度管控

信息管控

安全管控

质量控制

☑技术管理

人员管理

本项目的重点、难点分析及对策

☑风险管理

☑合同管理

☑投资管理

制作要求

1、统一采用仿宋字体，除图纸内、表格内、框图内文字、数字采用仿宋字体（字的大小不作要求）外，其它文字、数字均采用4号仿宋字体，不得存在空白页，绘图部分不得设图签。

2、应在“全过程工程咨询工作大纲”/“设计方案”页签中导入电子招标文件生成相关评审模块的目录，并在评审模块目录中导入相关文件。

3、编制评审模块的文件时，需生成页码。

十、设计方案（暗标使用）

1、统一采用仿宋字体，除图纸内、表格内、框图内文字、数字采用仿宋字体（字的大小不作要求）外，其它文字、数字均采用4号仿宋字体，不得存在空白页，绘图部分不得设图签。

2、应在“全过程工程咨询工作大纲”/“设计方案”页签中导入电子招标文件生成相关评审模块的目录，并在评审模块目录中导入相关文件。

3、编制评审模块的文件时，需生成页码。

十一、拟分包项目情况表（如有）

十二、承诺书

（招标人名称）：

我方在参加	     （项目名称）全过程工程咨询投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方在此声明，本次招标投标活动中申报的各项材料真实、合法、有效，并愿意承担因虚假资料或与事实不符而导致的一切后果。

2.我方不存在招标文件中投标人资格要求不得存在的任一情形。

3.我方严格遵守相关法律法规，没有资质挂靠、串标、围标等违法、违规行为，投标文件拟投入的管理、技术人员均为我方正式在职人员。

4.我方不参与不正当竞争，不向招标人、招标代理机构、交易中心、评标专家以及行业监督部门行贿以谋取不正当利益。

5.我方保证中标之后严格按照招标文件和投标文件约定及时签订合同，按照合同约定提供优质服务。

特此承诺！

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字或盖章）

年        月        日

注：以联合体形式投标的，本承诺书应由联合体牵头人按上述规定填写并签署。

十三、中标结果信息公示表

### 中标公示信息表

| 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） |  |  |
| 服务费用分项报价（元） |  | 勘察服务费：元 设计服务费：元 |
| 类似工程业绩 |  | 全过程工程咨询业绩： |
| 获奖情况 |  | 全过程工程咨询奖项： 设计类奖项： 勘察类奖项： |
| 企业信用 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  |
|  | 证书名称及编号 |  |
|  | 类似业绩 |  |
| 设计负责人 | 姓名 |  |
|  | 证书名称及编号 |  |
|  | 类似业绩 |  |
| 勘察负责人 | 姓名 |  |
|  | 证书名称及编号 |  |
|  | 类似业绩 |  |
| 投标担保 | 担保机构 |  |
|  | 经营地址 |  |
|  | 联系电话 |  |

以上表格投标人可以根据实际情况自行进行扩展。

十四、其他材料